## Изменения №20 в Проектную декларацию от 20 ноября 2007 года

строительства 4-х 16-ти этажных 2-х секционных жилых домов по адресу:

Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Киевский

(опубликованную на сайте www.t-i-g.ru от 20.11.2007г.)

28 ноября 2011 года

В соответствии с п. 4 ст.19 федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» Застройщик ООО «Трейдинвестгрупп» вносит в Проектную декларацию от 20.11.2007г. следующие изменения:

- В разделе 2. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 4-х 16-ти этажных 2-х секционных жилых домов по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, пос.Киевский» изменить п.2 «Этапы и сроки реализации проекта строительства»: «Начало строительства «29» марта 2007г.

Объект сдается четырьмя очередями строительства, а именно:

Окончание строительства  I  очереди – поз.16 по ГП, строения№1 – введен в эксплуатацию

Окончание строительства  II   очереди – поз.16 по ГП, строения№2 – I полугодие 2012г.

Окончание строительства  III  очереди – поз.16 по ГП, строения№3- II полугодие  2013г.

Окончание строительства  IV очереди – поз.16 по ГП, строения№4– II полугодие  2013г.

2. В разделе 2.3.1. «ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» изменить п.1 «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпус 2- Iполугодие  2012г.; корпус3-  II полугодие  2013г.;  корпус 4 - II полугодие  2013г»

Настоящие изменения к проектной декларации размещены на веб-сайте компании:

www.t-i-g.ru

Генеральный директор

ООО «Трейдинвестгрупп»			Назарова Г.В.