## Изменения №9 в Проектную декларацию от 20 ноября 2007 года

строительства 4-х 16-ти этажных 2-х секционных жилых домов по адресу:

Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Киевский

(опубликованную на сайте www.t-i-g.ru от 20.11.2007г.)

01 октября 2010 года

В соответствии с п. 4 ст.19 федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» Застройщик ООО «Трейдинвестгрупп» вносит в Проектную декларацию от 20.11.2007г. следующие изменения:

- В разделе 1. «Информация о застройщике» изменить п.18 «Финансовый результат на «30» сентября 2010г. «Сумма внеоборотных активов – 355 649 тыс.рублей.»

- В разделе 1. «Информация о застройщике» изменить п.19 «Кредиторская задолженность на «30» сентября 2010г. – 5 712 тыс. рублей»

- В разделе 2. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 4-х 16-ти этажных 2-х секционных жилых домов по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, пос.Киевский» изменить п.2 «Этапы и сроки реализации проекта строительства»: «Начало строительства «29» марта 2007г.

Объект сдается четырьмя очередями строительства, а именно:

Окончание строительства  I  очереди – поз.16 по ГП, строения№1 - IV квартал 2010г.

Окончание строительства  II   очереди – поз.16 по ГП, строения№2 – IV квартал 2010г.

Окончание строительства  III  очереди – поз.16 по ГП, строения№3- III квартал 2012г.

Окончание строительства  IV очереди – поз.16 по ГП, строения№4– IV квартал 2012г.

4. В разделе 2.1. «ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» изменить п.2  «Площадь земельного участка»: «Первый участок -9752 кв. метра. Второй участок – 11 253 кв. метра»

5. В разделе 2.1. «ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» изменить п.3 «Границы земельного участка». Северо –Западная граница участков –автомагистраль «Украина»,  Юго-Западная граница первого участка  кольцевая железная дорога станция «Бекасово», Юго-Западная граница второго участка примыкает к границы первого участка, Юго-Восточная граница  участков жилой сектор пос. Киевский, озеро, Северо–Восточная граница первого  участка примыкает к границы второго участка. Северо–Восточная граница первого  участка – лесопарковая зона.»

6.  В разделе 2.1. «ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» добавить в  п.4 «Права Застройщика на земельный участок»: «Соглашение о расторжении от 16.08.2010. Право аренды первого  земельного участка с 17.08.2010г по 16.08.2013г. Право аренды второго  земельного участка с 17.08.2010г по 16.08.2013г.»

7.   В разделе 2.2.«ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.3 «Постановление о разделе  земельного участка предоставленного в аренду №1785 от 17 августа 2010г.»

8. В разделе 2.2.« ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.6 «Кадастровый номер первого земельного участка после раздела 50:26:15601:34»

9. В разделе 2.2.« ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.7 «Кадастровый номер второго земельного участка после раздела 50:26:15601:35»

10.  В разделе 2.2.« ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.11 «Соглашение о расторжении от 16.08.2010г. к Договору аренды земельного участка №3399 от 07.07.05г. регистрационный № 50-50-26/078/2010-141 от 01 октября 2010г.»

11.  В разделе 2.2.« ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.12 «Договор аренды земельного участка находящегося в государственной собственности № 4287  от 17.08.10г . регистрационный № 50-50-26/078/2010-143 от 01 октября 2010г.»

- В разделе 2.2.« ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» в наименовании документа добавить п.13 «Договор аренды земельного участка находящегося в государственной собственности № 4288  от 17.08.10г . регистрационный № 50-50-26/078/2010-142 от 01 октября 2010г.»

13. В разделе 2.3.1. «ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» изменить п.1 «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпус1– IV квартал 2010г.; корпус 2- IV квартал 2010г.; корпус3- III квартал 2012г.;  корпус 4 - IV квартал 2012г.»

Настоящие изменения к проектной декларации размещены на веб-сайте компании:

www.t-i-g.ru

Генеральный директор

ООО «Трейдинвестгрупп»			Назарова Г.В.